## Slide 1: Weekly Report w142
紀宏勳
MMFAA1
Date 2021.10.14

## Slide 2: Retrain Milestones in October
Main Work Item | Schedule |  |  |  | Sub Work Item
 | W141 | W142 | W143 | W144 | 
Issue handle |  |  |  |  | 檔名路徑太長複製問題 資料每類保留固定張數 每對 TF CLS Job 需同生共死 模型對應多組產品
Deploy API |  |  |  |  | Upload file to 中繼PC Download file from 中繼PC View file in 中繼PC
Linux Environment |  |  |  |  | Retrain Requirement for 3090
Docker Image Automation |  |  |  |  | Run retrain Job in image automatically
HS
HS
Wylee、HS
HS

## Slide 3: Deploy API
中繼 PC
ADT PC
AI PC
ADT PC
Call API
AI PC
D$
L$
D$
Weight所在地
網路磁碟機
只看的到對應EQ
Weight先丟這
API
Auto Depoly
weight
weight
weight

## Slide 4: API Function
Upload file to 中繼 PC
Download file from 中繼 PC
View file from 中繼 PC (需調整)
API
中繼 PC

## Slide 5: 色偏預警協助
Phase
開發環境用jupyter執行
架設 color_casr環境
等待作者移除多餘的程式碼
轉單檔 python
DLL 串接

## Slide 6: 設備採買 -- 深度學習工作站 with GPU A5000*4
Phase
取得報價單
開FlowER 108表單
?
?

## Slide 7: Install MySQL DB on NAS
有望成為共用資料庫!?

## Slide 8: 軟體工程概論
恩…工學院

## Slide 9
  Repair Retrain
    Depoly API 開發
    Run in Linux
  Other
    軟工課程 work with 鄭老師
    GPU 設備洽談與購買
    色偏需求協助DLL包裝
Doing & Next

## Slide 11: Retrain System 關卡地圖1I
NAS (RejudgeData)
MySQL Database
ReJudge UI
Auto Order
Data Manager
NAS (RetrainData)
Retrain
weight
NAS (RetrainResult)
weight

## Slide 12: Retrain System 關卡地圖1
MMFA Inference Code
AI
爬蟲程式
NAS (RejudgeData)
Log Parser
MySQL Database
Tool
NAS (RejudgeData)
MySQL Database
Web API

## Slide 13: Retrain System 關卡地圖III
Auto Depoly
Depoly Server
Web Uploader
NAS (RetrainResult)
weight
Retrain UI
FAB User/MMFA
AI
AI電腦
EQ電腦
weight
weight
weight
Model API
AI
AI電腦
EQ電腦
AI
AI電腦
EQ電腦
weight
weight
Depoly Server