## Slide 1: Weekly Report w142
紀宏勳
MMFAA1
Date 2021.10.14

## Slide 2: Retrain Milestones in September
Main Work Item | Schedule |  |  |  | Sub Work Item
 | W137 | W138 | W139 | W140 | 
資料集準備 |  |  |  |  | PreTrain Weight Job Config 盤整
XML版驗證 |  |  |  |  | 多產品同時執行 多電腦同時執行
Deploy方式規劃 |  |  |  |  | 自動更新模型流程
多人開發環境 |  |  |  |  | 環境符合PEP5執行條件 多人開發與環境切換流程
Deploy API 開發 |  |  |  |  | 讓Weight 透過API傳送到ADT電腦D槽
Wylee、HS
HS
Wylee、HS、Otis
EL、Wylee
HS、Joe

## Slide 3: Deploy API
中繼 PC
ADT PC
AI PC
ADT PC
Call API
AI PC
D$
L$
D$
Weight所在地
網路磁碟機
只看的到對應EQ
Weight先丟這
API
Auto Depoly
weight
weight
weight

## Slide 4: API Function
Upload file to 中繼 PC
Download file from 中繼 PC
View file from 中繼 PC (需調整)
API
中繼 PC

## Slide 5: 軟體工程概論
恩…工學院

## Slide 9
  Repair Retrain
    Depoly API 開發
    XML 版本 to Linux
  MMFA System
    GPU Resource Report for Linux
  Other
    軟工課程洽談 with 中央鄭老師
    GPU設備洽談與購買
    色偏需求協助DLL包裝
Doing

## Slide 11: Retrain System 關卡地圖1I
NAS (RejudgeData)
MySQL Database
ReJudge UI
Auto Order
Data Manager
NAS (RetrainData)
Retrain
weight
NAS (RetrainResult)
weight

## Slide 12: Retrain System 關卡地圖1
MMFA Inference Code
AI
爬蟲程式
NAS (RejudgeData)
Log Parser
MySQL Database
Tool
NAS (RejudgeData)
MySQL Database
Web API

## Slide 13: Retrain System 關卡地圖III
Auto Depoly
Depoly Server
Web Uploader
NAS (RetrainResult)
weight
Retrain UI
FAB User/MMFA
AI
AI電腦
EQ電腦
weight
weight
weight
Model API
AI
AI電腦
EQ電腦
AI
AI電腦
EQ電腦
weight
weight
Depoly Server